| Башкортостан Республикаһы Шаран районы муниципаль районының Дүртөйлө ауыл Советы АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 452642,Дүртөйлө ауылы, Мэктэп урамы, 29-йорт, тел.(34769) 2-39-19email: durtss@yandex.ru |  | Республика Башкортостан Администрация сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район 452642,с. Дюртюли, ул.Школьная, д.29, тел.(34769) 2-39-19email: urtss@yandex.ru |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 Fинуар 2015 й 			   № 5                      13 января 2015 г.

О плане мероприятий по благоустройству

сельского поселения Дюртюлинский сельсовет на 2015год

В целях благоустройства населенных пунктов   администрация сельского  поселения  постановляет:

1. Утвердить план мероприятий  по благоустройству  территорий сельского поселения Дюртюлинский сельсовет на 2015 год

( Приложение № 1).

2.Рекомендовать руководителям учреждений, организаций принять необходимые меры по выполнению намеченных планов мероприятий по благоустройству  закрепленных объектов.

3. Администрации сельского поселения провести во всех населенных пунктах собрания  граждан по вопросам благоустройства.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения				                          Л.Н.Гибатова

Приложение № 1

к постановлению главы сельского поселения   от  13.01.2015          №  5

План мероприятий

по благоустройству территории

сельского поселения Дюртюлинский  сельсовет на 2015 год

| 1 | Разработать план мероприятий по благоустройству сельского поселения. | январь | Глава СП |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведение организационного заседания. | По необходимости | Пред. оргкомитета |
| 3 | Организация контроля и оценка организаций, учреждений в готовности благоустройства. | Постоянно | Оргкомитет |
| 4 | Выполнение мероприятий по ремонту, восстановительных работ на памятниках, мемориалах, захоронениях увековечивающих память о погибших ВОВ. | до 7 мая | Администрация СП Каюмов С.Н. Мухамадеева Г.Н. Фасхутдинов М.М. |
| 5 | Строительство памятника «70 летию Победы» в с. Еремкино. | май | Администрация СП, ИП Г КФХ «Файзуллина Г.Г.», Совет ветеранов. |
| 6 | Оформление водопроводных сетей сельского поселения | В течении года | Администрация СП |
| 7 | Проведение конкурсов на территории поселения «Лучшая улица»,«Лучший дом». | к 1 июня | Депутаты, директора СКД, СК |
| 8 | Строительство и установка, ремонт урна в населенных пунктах. | До 15 мая | Старосты |
| 9 | Очистка и благоустройство территории памятника природы « Дюртюлинский овраг». | К 1 июня | Администрация СП, ИП ГКФХ «Файзуллина Г.Г.», МБОУ СОШ «с.Дюртюли» |
| 10 | Реконструкция огораживания пруда в целях благоустройства на территории памятника природы «Дюртюлинский овраг». | До 30 мая | Трофимов П.Г., Андреев В.Г., Халяпов Р.Ш. |
| 11 | Окучивание свалки в с.Барсуково, д.Сарсаз. | К 1 июня | Староста, депутаты, ремесленники села |
| 12 | Благоустройство кладбищ. | К 9 мая | Старосты, депутаты, пред. Совета ветеранов |
| 13 | Реконструкция навесов водозаборных колонок. | До 1 июня | Старосты, депутаты |
| 14 | Разведение клумб на территории организаций, учреждений. | До 10 мая | Руководители учреждений, организаций |
| 15 | Восстановление водопроводных сетей в МКОУ «СОШ с.Дюртюли», с.Еремкино. Проведение водоснабжения в здание администрации СП | До 1 июня | Глава СП, заведующие учреждений, помощь района |
| 16 | Благоустройство родников. | До 15 мая | Депутаты, Совет ветеранов |
| 17 | Организация субботников, санитарных дней | Еженедельно | Глава СП |
| 18 | Благоустройство ЛПХ (покраска, побелка, замена кровли, заборов, уборка вдоль огораживания, депутатам по -фамильно представить список). | До 1 июня | Старосты, депутаты, председатели Совета ветеранов, женсовет, жители СП |
| 19 | Ремонт зданий организаций, учреждений, благоустройство прилегающей территорий. | До 1 июня | Руководители учреждений |
| 20 | Установка баннеров, аншлагов на тему благоустройства, 70 лет Победе. | До1 июня | Администрация СП, КФХ, ИП |
| 21 | Реконструкция спортивных площадок для досуга детей. | До 9 мая | Васильев А.В., Халяпов Р.Ш., Шакиров И.Н. |
| 22 | Строительство дороги в с.Барсуково, с.Еремкино, д.Сарсаз, Тат-Кучук | До 1 июня | Васильев А.В. |
| 23 | Ремонт дорог внутри населенных пунктов, с.Дюртюли, с.Барсуково, с. Еремкино, д.Тат-Кучук, д. Сарсаз, грейдерование улиц населенных пунктов. | До 1 июня | Администрация сельского поселения |
| 24 | Содержание освещения улиц населенных пунктов сельского поселения | постоянно | Администрация СП, депутаты, жители СП |
| 25 | Конкурс «Оригинальный цветник». | До 1 июля | Администрация, учреждения, организации, ИП. |
| 26 | Восстановление водопроводных сетей в д. Каракашлы. | июнь | Администрация СП, депутаты, жители. |
| 27 | Возведение аллеи « 70 лет Победы» в с. Еремкино | май | Администрация СП, Староста, жители СП |
| 28 | Распространение листовок о бережном отношении к окружающей природе, о сохранении народного богатства | В течение года | Администрация сельского поселения |
| 29 | Проводить разъяснительную работу о благоустройстве ЛПХ на сходах граждан, о время проведения культурно-массовых мероприятий, родительских собраний, в трудовых коллективах. | В течение года | Администрация СП, депутаты, жители СП |
| 30 | Информирование населения о благоустройстве, субботниках путем размещения объявлений, НПА на информационных стендах, библиотеках, СМИ Вестник «Дюртюли» | В течение года | Администрация СП, депутаты, жители СП. Ответственные за информационные доски: Ахметова А.М., Михайлов Г.А., Мухамадиева Г.Ф., Фасхутдинов М.М. |
| 31 | Разъяснительная работа в МБОУ СОШ с.Дюртюли, НОШ д.Сарсаз, ДОУ «Малышок» с.Дюртюли | Май | руководители |
| 32 | Продолжить работу по организации вывоза мусора на территории СП и работу по ликвидации свалок на территории СП. | В течение года | Администрация СП |
| 33 | Вести усиленную работу по выявлению нарушителей по охране окружающей среды. | В течение года | Администрация СП |

Глава сельского поселения                                                                   Л.Н.Гибатова